Приложение 2 раздела 3

Д О Г О В О Р  № ______________________

на выполнение работ по сохранению объекта археологического наследия

_______________ 2012 г.  	                                                                                       г. Краснодар

Открытое акционерное общество «Наследие Кубани», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Ткачевой Н.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _______________________________, действующей на основании ____________,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор о нижеследующем:

| ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА |
| --- |
| 1.1. | «Генеральный подрядчик» поручает, а «Субподрядчик» принимает на себя выполнение работ по сохранению объекта археологического наследия (научно-исследовательских археологических работ) — участка поселения «Новоселовское» на площади 2000 кв.м, расположенного в Усть-Лабинском районе Краснодарского края |
| 1.2. | Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2) . |
| 1.3. | Сроки выполнения работ по договору: Начало – _____________ 2012 г. - Окончание – _________________ 2012 г. |
| 1.4. | Содержание выполняемых работ отражено в техническом задании (приложение №1). |
|  | ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН |
| 2.1. | «Субподрядчик» обязан: приступить к работам в соответствии с графиком производства работ; качественно и в срок выполнить работы по настоящему договору; обеспечить соблюдение своими работниками правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; предоставить «Генеральному подрядчику» по окончанию работ по каждому этапу документацию, поименованную в п. 6.1. настоящего договора и техническом задании в сроки, установленные графиком производства работ; не разглашать условия настоящего договора третьим лицам. |
| 2.2. | «Субподрядчик» имеет право: самостоятельно корректировать смету расходов в пределах суммы, установленной договором; самостоятельно формировать временный научный коллектив для выполнения работ по договору. |
| 2.3. | “Генеральный подрядчик” обязан: производить оплату на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором; принять выполненные работы по этапам в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Субподрядчиком» акта выполненных работ, направить в адрес «Субподрядчика» подписанный акт выполненных работ, либо в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта направить «Субподрядчику» мотивированный отказ от приема работы; при необходимости выполнения работ в зоне прохождения коммуникаций - организовать предоставление Заказчиком схемы расположения и выноса их в натуру; проконтролировать решение Заказчиком вопроса о компенсации убытков и потерь землепользователей на участках археологических исследований получить в Министерстве культуры РФ Открытый лист на право производства археологических работ и осуществлять научное руководство проводимыми археологическими исследованиями после выполнения полевых и камеральных работ выполнить обобщение материалов и подготовку научного отчета для передачи заказчику и в Институт археологии РАН оказывать содействие «Субподрядчику» в выполнении работ по договору; не разглашать третьим лицам условия настоящего договора. |
| 2.4. | «Генеральный подрядчик» имеет право: в любой момент проверять ход и качество выполнения работ «Субподрядчиком», в присутствии его представителей и не вмешиваясь в его деятельность |
|  | СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ |
| 3.1. | Стоимость работ по настоящему договору согласно смете (приложение №3) и Протоколу соглашения о договорной цене (приложение № 4) составляет ________________________ рублей (________________________ рублей), НДС не облагается (пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ). |
| 3.2. | Изменение стоимости выполняемых работ регулируется соглашением сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору между «Генеральным подрядчиком» и «Субподрядчиком». |
| 3.3. | Расчет за выполненные работы по этапам производится в течение 30 банковских дней со дня подписания актов выполненных работ по этапу согласно графику производства работ, только при условии поступления денежных средств от Заказчика (ООО «РН-Краснодарнефтегаз») на расчетный счет «Генерального подрядчика». |
| 3.4. | «Субподрядчик» в течение 5 (пяти) дней со дня окончания работ по очередному этапу, согласно сводному графику производства работ выставляет Генеральному подрядчику Акт выполненных работ (составляемый в 2-х экземплярах) и счет-фактуру одновременно. Документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете. |
| 3.5. | Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 30 банковских дней со дня подписания акта выполненных работ по последнему этапу, согласно графику производства работ, только при условии поступления денежных средств от Заказчика (ООО «РН-Краснодарнефтегаз») на расчетный счет «Генерального подрядчика» |
| 3.6. | В случае производственной необходимости порядок оплаты работ может быть изменен по обоюдному согласию сторон. |
|  | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН |
| 4.1. | За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| 4.2. | Все недочеты, недоделки и несоответствия техническому заданию «Субподрядчик» устраняет в согласованные с «Генеральным подрядчиком» сроки за свой счет. |
| 4.3. | В случае возникновения разногласий, все споры решаются в претензионном порядке со сроком ответа на претензию – 10 календарных дней, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. |
|  | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
| 5.1. | Полевые работы не производятся в дни выпадения осадков свыше 5 мм, в дни, необходимые для абсорбирования избыточной влаги археологическими объектами. Сроки полевых работ, указанные в графике производства работ, продлеваются на количество дней технологического перерыва в работе, на основании двухстороннего акта, подписываемого сторонами, или справок метеоцентра Краснодарского края. |
| 5.2. | В случае приостановки работ по проекту на длительный срок либо прекращения указанного проекта, «Субподрядчик» по согласованию с «Генеральным подрядчиком» обязан выполнить консервацию раскопа в соответствии с технологией производства археологических работ, а «Генеральный подрядчик» обязан оплатить работы, выполненные «Субподрядчиком», включая консервацию и часть камеральных работ, в полном объеме с учетом ранее выплаченного аванса. |
| 5.3. | Информация служебного и режимного характера используется «Субподрядчиком» в порядке, согласованном с «Генеральный подрядчиком». |
| 5.4. | В соответствии с п. 9 ст. 45 гл. VII Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.02 г. № 73-ФЗ, все вопросы, связанные с извлечением и хранением объектов археологического наследия, находятся в компетенции «Субподрядчика». |
| 5.5. | В случае выявления в ходе выполнения работ по настоящему договору дополнительных объемов памятников, не вошедших в объемы работ по настоящему договору (производство охранно-спасательных археологических, консервационных и реставрационных работ), в том числе в случае изменения в ходе выполнения работ по настоящему договору объемов исследования в пределах исследуемых объектов (увеличение мощности культурного слоя поселения и т.д.), «Субподрядчик» обязан незамедлительно уведомить «Генерального подрядчика» об изменении объемов, изменение объемов актируется сторонами. |
| 5.6. | Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими сторонами. |
| 5.7. | В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ. |
|  | 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ |
| 6.1. | По окончанию работ по этапам «Субподрядчик» обязан предоставить «Генеральному подрядчику»: акт выполненных работ по этапу — в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон; краткий аннотационный отчет по промежуточным этапам; счет на оплату; счет-фактуру; отчетные материалы в соответствии с техническим заданием — по окончании работ по договору; накладную — в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон - при передаче отчетных материалов. |
| 6.2. | «Генеральный подрядчик» обязан принять выполненные объемы работ в течение 7 рабочих дней со дня предоставления «Субподрядчиком» акта выполненных работ, и оплатить работы в сроки, установленные настоящим договором (при условии поступления денежных средств от «Заказчика» на расчетный счет «Генерального подрядчика», либо в течение 7 рабочих дней со дня получения акта направить «Субподрядчику» мотивированный отказ от приема работы. |
| 6.3. | В случае мотивированного отказа «Генерального подрядчика» от приема работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. |

|  | ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН |
| --- | --- |
| 7.1. | Адреса и расчетные счета сторон: «Субподрядчик»: ___________________________ Юридический/почтовый адрес: _______________________________ тел. _________________________ ОГРН _______________________ ИНН ________________________ КПП ________________________ р/с _____________________________________________________________________ |
| 7.2. | «Генеральный подрядчик»: ОАО «Наследие Кубани» Юридический/почтовый адрес: 350063, Краснодарский край г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 16. ИНН/КПП 2309101833/230901001, р/с 40702810300170004169 Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар БИК 040349700 , кор/счет 30101810400000000700 ОКВЭД 74.20.11, 74.20.35, 74.20.36, 73.10 |
| 8. | К настоящему договору в качестве его неотъемлемых частей прилагаются: техническое задание (приложение №1), график производства работ (приложение №2), смета (приложение №3), протокол соглашения о договорной цене (приложение №4) |
| 9. | Срок действия договора - со дня подписания его обеими сторонами до исполнения обеими сторонами принятых обязательств. |
| 10. | Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. |

| «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК» Генеральный директор ОАО «Наследие Кубани» _____________ Н.Н. Ткачева «____»________2012 г. | «СУБПОДРЯДЧИК» ___________________________ ___________________________ ______________ ____________ «___»____________ 2012 г. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору ________________

от __________________2012 г.

### Техническое задание

на выполнение работ по сохранению (охранно-спасательных исследований)  объектов археологического наследия

1.Объекты археологического наследия: участок поселения «Новоселовское», площадью 2000 кв.м, в зоне строительства объекта «МН «Тихорецк-Туапсе-2», участок Тихорецк-Заречье. Строительство. Изменение.»

2.Адрес: Усть-Лабинский район район Краснодарского края

3.Основание для выдачи задания:

- Закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Краснодарского края от 19.07.2011 N 2316-КЗ "О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны"

- Земельный кодекс РФ от  25.10.2001 №136-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказ от 03.02.2009 № 15 «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия Министерства культуры РФ (зарегистрирован в  Минюсте РФ от 04.05.09  № 13871);

- Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденное приказом Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в  области охраны культурного наследия от 03.02.09 № 15;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной документации», утвержденное Ученым советом института археологии РАН 30.03.2007;

- Проектная документация на строительство, раздел «Охрана объектов культурного наследия» в составе проекта

- заключения Управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

4.Заказчик: ОАО «Наследие Кубани»

5. Требования к выполнению работ

5.1. Научное руководство работами должно осуществляться специалистом-археологом при наличии разрешение (Открытого листа), выданного в установленном порядке Министерством культуры РФ.

5.2. Исполнитель участвует без дополнительной оплаты при рассмотрении отчетной документации Заказчиком в установленном им порядке, органах охраны объектов культурного наследия, предоставляет пояснения, документы и обоснования, вносить в отчетную документацию по результатам рассмотрения у заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.

6.Цель и состав  работ:

6.1. Цель работ:

- снятие обременения с земельных участков, в границах которых расположены объекты культурного наследия (памятники археологии), предоставляемые под строительство.

- работы по сохранению объектов культурного наследия (археологические полевые работы),  расположенных в границах земельных участков, предоставляемых для строительства объекта, выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ и Краснодарского края об охране объектов культурного наследия, существующей методикой  археологических работ — Положением «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», Института Археологии РАН, М.,2007

6.2.  Основные задачи:

- Проведение работ по сохранению (научно-исследовательских археологических работ) на памятнике археологии, расположенном в зоне строительства объекта, в соответствии с методикой археологических исследований;

- Выполнение камеральной обработки материалов, полученных при проведении спасательных научно-исследовательских археологических работ (раскопок) на памятниках археологии, расположенных в зоне строительства объекта.

- Подготовка отчета о выполнении спасательных научно-исследовательских археологических работ (раскопок) по результатам археологических раскопок, расположенных в зоне производства строительных работ

6.3. Предварительные  работы:

- получение необходимых разрешительных документов;

- подбор научно-технического персонала и формирование археологических отрядов;

- историко-архивные и библиографические исследования (включая материалы мониторинга и инвентаризации объектов культурного наследия);

- анализ картографических материалов.

6.4. Полевые работы:

охранно-спасательные археологические исследования:

- натурное обследование территории;

- закладка раскопов;

- топографическая съемка раскопов;

- получение полевого материла, маркировка и упаковка находок;

- составление характеристик всех особенностей культурных напластований и подробное описание всех выявленных объектов археологии: кладки, очаги, ямы, канавки, и прочие сооружения с указанием их местоположения, размеров, формы, ориентировки, структуры заполнения и прочее;

- ведение полевой документации, включая описание обследуемых площадей и объектов, фотофиксация обследуемых объектов, процесса работ, отдельных находок и скоплений археологических материалов, составление планов, стратиграфических разрезов, полевых описей в соответствии с Положением ИА РАН;

- первичная камеральная обработка археологических материалов.

6.5. Камеральная обработка материалов, полевой документации:

- мытье, шифровка, склеивание фрагментов находок, зарисовка объектов и.т.д.;

- перебелка чертежей стратиграфических разрезов, составление генпланов и.т.д.;

- фотофиксация;

- составление описаний находок и подготовка текста отчетной документации;

- перенос материалов на электронный носитель.

7. Отчетные материалы

Отчетная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых документов и заданию на выполнение работ по сохранению объектов археологического наследия

7.1. Отчет об охранно-спасательных археологических исследованиях состоит из текстовой и иллюстративной частей.

Текстовая часть отчета должна включать:

- пояснительную записку;

- историческую справку по материалам архивно-библиографических и научных изысканий;

- описание примененной методики научно-изыскательных работ;

- описание культурного слоя памятника (стратиграфии, ям, жилищ, архелологических коллекций)

Иллюстративная часть отчета должна включать:

- фото, иллюстративные и графические материалы по каждому из объектов выявленных в ходе исследований в соответствии с требованиями Института археологии РАН

7.2. Отчетные материалы  выполняются в 8 (восьми) экземплярах, которые передаются:

- - 4 (четыре) экземпляра, 2(два) из которых на бумажном, а два (два) на электронном носителе - «Заказчику»;

- 2(два), 1(один) из которых на бумажном, а другой (один) на электронном носителе — в государственный орган охраны объектов культурного наследия;

- 1(один)- в ОПИ ИА РАН;

- 1(один)- в архив «Исполнителя»

| «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК» Генеральный директор ОАО «Наследие Кубани» _____________ Н.Н. Ткачева «____»________2012 г. | «СУБПОДРЯДЧИК» _______________________ _______________________ _______________________ «___»____________ 2012 г. |
| --- | --- |

Приложение №4

К Договору №_________________

От____________ 2012 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Открытое акционерное общество «Наследие Кубани», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице генерального директора Ткачевой Н.Н., действующей на основании Устава, с одной стороны и ________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ____________,  с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий протокол о том, что сторонами достигнуто соглашение  о стоимости выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.

Стоимость работ по Договору № ____________________ от _____________ 2012г. составляет  _________________ рублей (________________________________________), НДС не облагается (пп. 15 п. 2 ст. 149 НК РФ).

| «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК» Генеральный директор ОАО «Наследие Кубани» _____________ Н.Н. Ткачева «____»________2012 г. | «СУБПОДРЯДЧИК» _____________________________ ___________________________ ______________ ______________ «___»____________ 2012 г. |
| --- | --- |

Приложение №2

к договору № ____________

от __________ 2011 г.

| График производства работ |  |
| --- | --- |
|  | № | Наименование этапа | Сроки выполнения | Стоимость работ |  |
|  | п.п |  |  | В % | в рублях | в т.ч. аванс | в т.ч. доплата |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1 | предварительные и полевые работы — 1, камеральные работы — 1 |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 2 | камеральные работы — 2 |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 3 | камеральные работы — 3, , выполнение отчетной документации |  | 20 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 100 |  |  |  |  |